Sistema de almacenamiento de información de compra y venta de cacao para la empresa Chocolate Tumaco Sprint 1

1 mayo Naisa Tech Creado por: Isaura Alexandra Banguera Ruiz Nathalia Mejia Buitrago

# Objetivo

Desarrollar un sistema web para la empresa Chocolate Tumaco que permita gestionar eficientemente las compras, ventas e inventario de cacao, incorporando control de acceso basado en roles (administrador, empleado y gerente), garantizando la integridad de la información, trazabilidad de las operaciones y generación de reportes que apoyen la toma de decisiones.

# Listado de Funcionalidades

- Gestión de Usuarios y Seguridad.

- Registro de usuarios en el sistema.

- Autenticación e inicio de sesión.

- Gestión de roles de usuario.

- Cierre de sesión.

- Gestión de Proveedores.

- Registro de proveedores.

- Actualización de información de proveedores.

- Consulta de proveedores registrados

- Gestión de clientes.

- Registro de clientes.

- Actualización de información de clientes.

- Consulta de clientes registrados.

- Gestión de compras.

- Registro de compras de cacao.

- Asociación de proveedor.

- Registro de cantidad y precio.

- Actualización automática del inventario.

- Gestión de ventas.

- Registro de ventas de cacao.

- Asociación de cliente.

- Aplicación de descuentos.

- Actualización automática del inventario.

- Gestión de inventario.

- Registro de productos de cacao.

- Control de entradas (compras) y salidas (ventas).

- Visualización del stock disponible

- Definición de unidad de medida (kg)

- Control de stock mínimo (alertas)

- Historial de movimientos de inventario.

- Reportes.

- Reporte de compras por proveedor y fecha

- Reporte de ventas por cliente y fecha

- Reporte de inventario actualizado

- Identificación de productos más vendidos

- Filtros por rango de fechas

- Validaciones del sistema.

- No permitir ventas sin stock disponible

- Evitar registros duplicados de clientes y proveedores

- Validar que precios y cantidades sean mayores a cero

- Validar campos obligatorios en formularios

- Auditoria del sistema.

El sistema registrara las acciones realizadas por los usuarios, incluyendo:

- Creación, edición y eliminación de registros

- Usuario que realiza la acción

- Fecha y hora de la operación

# Listado de Requisitos Funcionales

- El sistema debe permitir el registro, autenticación y cierre de sesión de usuarios.

- El sistema debe gestionar roles de usuario (administrador, empleado, gerente) para controlar el acceso a los módulos.

- El sistema debe restringir funcionalidades según el rol del usuario.

- El sistema debe permitir registrar, actualizar, consultar y eliminar clientes, evitando duplicados.

- El sistema debe permitir registrar, actualizar, consultar y eliminar proveedores, evitando duplicados.

- El sistema debe permitir registrar productos de cacao con su respectiva unidad de medida (kg).

- El sistema debe permitir registrar compras de cacao asociadas a un proveedor.

- El sistema debe permitir registrar ventas de cacao asociadas a un cliente.

- El sistema debe validar que exista stock suficiente antes de realizar una venta.

- El sistema debe actualizar automáticamente el inventario al registrar compras (incremento) y ventas (decremento).

- El sistema debe permitir visualizar el stock disponible de productos en tiempo real.

- El sistema debe mantener un historial de movimientos de inventario.

- El sistema debe generar reportes de compras, ventas e inventario.

- El sistema debe permitir filtrar reportes por rango de fechas, cliente o proveedor.

- El sistema debe permitir búsquedas de información mediante filtros y palabras clave.

- El sistema debe validar que los datos ingresados (precios, cantidades) sean correctos (mayores a cero).

- El sistema debe registrar las acciones realizadas por los usuarios (auditoría básica).

# Diagrama de Módulos

# Definición de Roles

- Producto Owner: Isaura Alexandra Banguera Ruiz.

- Scrum Master: Nathalia Mejia Buitrago.

- Scrum Team: Isaura Alexandra Banguera Ruiz - Nathalia Mejia Buitrago.

- Diseño GUI: Isaura Alexandra Banguera Ruiz.

- Analista de software: Nathalia Mejia Buitrago.

- Analista comercial: Isaura Alexandra Banguera Ruiz.

- Tester: Nathalia Mejia Buitrago.

- Arquitecto de software: Isaura Alexandra Banguera Ruiz.

- Team lead: Nathalia Mejia Buitrago.

- Desarrolladores back end: Nathalia Mejia Buitrago - Isaura Alexandra Banguera Ruiz.

- Desarrolladores Front End: Nathalia Mejia Buitrago  - Isaura Alexandra Banguera Rui

# Lista de Historias de Usuario

| ID | Como… | Necesito… | Para… | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-1 | Administrador | Gestionar usuarios y roles | Garantizar seguridad y control de acceso al sistema. | - Crear, editar y eliminar usuarios. - Asignar roles con permisos específicos (admin, empleado, gerente). - Contraseñas encriptadas. - Restringir acceso según rol. - No permitir accesos sin autentificación. |
| HU-2 | Administrador | Registrar proveedores | Gestionar correctamente las compras de cacao | - Registrar nombre, contacto y dirección del proveedor. - Editar información de proveedores. - Eliminar proveedores. - Evitar registros duplicados. - Validar campos obligatorios. |
| HU-3 | Administrador | Registrar clientes. | Gestionar adecuadamente las ventas | - Registrar nombre, contacto y dirección del cliente. - Editar información de clientes. - Eliminar clientes. - Evitar registros duplicados - Validar campos obligatorios. |
| HU-4 | Empleado administrativo | Registrar compras de cacao | Mantener actualizado el inventario | - Generar código de compra. - Registrar proveedor, producto, cantidad y precio. - Validar datos • Actualizar inventario automáticamente. • Guardar registro de compra |
| HU-5 | Empleado administrativo | Registrar ventas de cacao | Controlar ingresos y existencias | • Validar stock disponible. • Registrar cliente, producto y cantidad. • Aplicar descuentos. • Actualizar inventario automáticamente. |
| HU-6 | sistema | Actualizar automáticamente el inventario. | Mantener la consistencia del stock. | - Aumentar inventario al registrar compras. - Disminuir inventario al registrar ventas. - Mantener historial Mostrar stock disponible actualizado |
| HU-7 | Gerente | Visualizar reportes del sistema | Analizar la información de compras y ventas | - Ver reportes de ventas, compras e inventario. - Filtrar por fechas. - Filtrar por cliente/proveedor. |

# Product Backlog

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-1 | Administrador | Gestionar usuarios y roles. | Controlar el acceso y garantizar la seguridad del sistema. | Alta. | 1 | Para Ser Iniciada |
| HU-2 | Administrador | Registrar y gestionar proveedores. | Administra correctamente las compras de cacao. | Alta. | 1 | Para Ser Iniciada |
| HU-3 | administrador | Registrar y gestionar clientes. | Administra adecuadamente las ventas. | Alta. | 1 | Para Ser Iniciada |
| HU-4 | Empleado | Registrar compras de cacao. | Mantener actualizado el inventario. | Alta. | 2 | Para Ser Iniciada |
| HU-5 | Empleado | Registrar ventas de cacao. | Controlar ingresos y validar disponibilidad de stock | Alta. | 2 | Para Ser Iniciada |
| HU-6 | Sistema | Actualizar automáticamente el inventario. | Mantener la consistencia y trazabilidad del stock | Alta. | 2 | Para Ser Iniciada |
| HU-7 | Gerente | Visualizar reportes del sistema | Analizar información para la toma de decisiones | Alta. | 3 | Para Ser Iniciada |

# Programación de Sprint

| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 |
| --- | --- | --- |
| 25/04/2026-01/05/2026 | 02/05/2026-06/05/2026 | 07/05/2026-09/05/2026 |

# Sprint 1

## Sprint Backlog

En la siguiente tabla se deben relacionar únicamente las HU de este sprint

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-1 | Administrador | Gestionar usuarios y roles. | Controlar el acceso y garantizar la seguridad del sistema. | Alta. | 1 | En desarrollo |
| HU-2 | Administrador | Registrar y gestionar proveedores. | Administra correctamente las compras de cacao. | Alta. | 1 | En desarrollo |
| HU-3 | administrador | Registrar y gestionar clientes. | Administra adecuadamente las ventas. | Alta. | 1 | En desarrollo |

## Historias de Usuario

HU-01: Gestión de usuarios y roles

| Código: | HU-01 | Prioridad: | Alta | Duración: | 5 días |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Gestión de usuarios |  |  |  |  |
| Historia de usuario |  |  |  |  |  |
| Como: | Administrador |  |  |  |  |
| Necesito: | Gestionar usuarios y roles |  |  |  |  |
| Para: | Controlar el acceso al sistema |  |  |  |  |
| Criterios de aceptación |  |  |  |  |  |
| Dado: | Que el administrador accede al sistema |  |  |  |  |
| Cuando: | Crea, edita o elimina usuarios y asigna roles (administrador, empleado, gerente), ingresando credenciales válidas |  |  |  |  |
| Entonces: | El sistema registra los cambios, almacena las contraseñas de forma encriptada, aplica los permisos según el rol y no permite accesos sin autenticación |  |  |  |  |
| Maquetado |  |  |  |  |  |
| 1. Acceso al sistema mediante autenticación de usuario 2. Inicio de sesión de usuarios registrados en la plataforma 3. Registro y creación de nuevos usuarios del sistema 4. Visualización y administración del perfil de usuario 5. Actualización y edición de información de usuarios registrados |  |  |  |  |  |
| 6. Confirmación de modificación exitosa de datos del usuario 7. Proceso de eliminación de usuarios del sistema 8. Confirmación de eliminación correcta del usuario registrado |  |  |  |  |  |
| 9. Validación de credenciales incorrectas durante el acceso al sistema |  |  |  |  |  |

HU-02:Registro y actualización de proveedores

| Código: | HU-02 | Prioridad: | Alta | Duración: | 3 días |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Registro de proveedores |  |  |  |  |
| Historia de usuario |  |  |  |  |  |
| Como: | Administrador |  |  |  |  |
| Necesito: | Registrar y actualizar proveedores |  |  |  |  |
| Para: | controlar compras de cacao |  |  |  |  |
| Criterios de aceptación |  |  |  |  |  |
| Dado: | El administrador accede al módulo de proveedores |  |  |  |  |
| Cuando: | Ingresa o edita el nombre, contacto y dirección del proveedor |  |  |  |  |
| Entonces: | El sistema guarda la información correctamente, evita registros duplicados y valida que los campos obligatorios estén completos |  |  |  |  |
| Maquetado |  |  |  |  |  |
| - Administración y consulta de proveedores registrados 11. Registro de nuevos proveedores en la plataforma 12. Actualización y edición de información de proveedores |  |  |  |  |  |
| 13. Confirmación de modificación exitosa de datos del proveedor |  |  |  |  |  |
| 14. Proceso de eliminación de proveedores registrados |  |  |  |  |  |
| 15. Confirmación de eliminación correcta del proveedor |  |  |  |  |  |

HU-03:Registro y actualización de clientes

| Código: | HU-03 | Prioridad: | Alta | Duración: | 3 días |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Registro de clientes |  |  |  |  |
| Historia de usuario |  |  |  |  |  |
| Como: | Administrador |  |  |  |  |
| Necesito: | Registrar y gestionar clientes |  |  |  |  |
| Para: | Controlar ventas de cacao |  |  |  |  |
| Criterios de aceptación |  |  |  |  |  |
| Dado: | Que el administrador accede al módulo de clientes |  |  |  |  |
| Cuando: | Ingresa o edita el nombre, contacto y dirección del cliente |  |  |  |  |
| Entonces: | El sistema guarda la información correctamente, evita duplicados y valida que los campos obligatorios estén completos |  |  |  |  |
| Maquetado |  |  |  |  |  |
| 16. Administración y consulta de clientes registrados 17. Registro de nuevos clientes dentro del sistema 18. Actualización y edición de información de clientes 19. Confirmación de modificación exitosa de datos del cliente |  |  |  |  |  |
| 20. Proceso de eliminación de clientes registrados 21. Confirmación de eliminación correcta del cliente |  |  |  |  |  |

## Diagrama de clases

## Diagrama de procesos

HU-01: Gestión de usuarios y roles

HU-02:Registro y actualización de proveedores

HU-03:Registro y actualización de clientes

## Incremento - Implementación de Historias de Usuario

Incremento del Sprint 1

Durante el Sprint 1 se implementaron las siguientes historias de usuario:

- HU-01: Gestión de usuarios y roles

- HU-02: Registro y gestión de proveedores

- HU-03: Registro y gestión de clientes

Estas funcionalidades permiten:

- Registro, autenticación y cierre de sesión de usuarios

- Gestión de roles (administrador, empleado, gerente)

- Restricción de acceso según el rol

- Gestión completa de clientes (CRUD) evitando duplicados

- Gestión completa de proveedores (CRUD)

Se garantiza la persistencia de datos en la base de datos y la validación de la información ingresada.

HU-01: Gestión de usuarios y roles

- Inicio de sesión como administrador

- Registro de usuario y asignación de roles

- Edición de usuario.

- Eliminación de usuario

HU-02: Registro y gestión de proveedores

- Registro de proveedor

- Listado de proveedores

- Edición de proveedor

- Eliminación de proveedor

HU-03: Registro y gestión de clientes

- Registro de cliente

- Listado de clientes

- Edición de cliente

- Eliminación de cliente

## Sprint Review

### Debilidades

### Estimación de tiempos inexacta, lo que obligó a reprogramar actividades en varias ocasiones.

### Organización inicial del equipo poco clara, generando duplicidad de tareas y desorden en la ejecución.

### Definición de roles no completamente estructurada, ya que algunas responsabilidades fueron compartidas sin una delimitación clara.

### Falta de experiencia en la estructuración del proyecto y en el diseño de la base de datos.

### Fortalezas

### Buena disposición del equipo para colaborar y adaptarse a los cambios.

### Comunicación constante entre los integrantes para resolver problemas.

### Capacidad de asumir múltiples responsabilidades cuando fue necesario

### Oportunidades de mejora

- Mejorar la planificación del tiempo mediante estimaciones más realistas y uso de herramientas de seguimiento (cronogramas o sprints más detallados).

- Definir roles de manera más clara desde el inicio, asignando responsables específicos para cada área.

- Establecer una mejor organización del equipo para evitar duplicidad de funciones.

- Fortalecer conocimientos en diseño de base de datos y arquitectura del sistema.

- Implementar mejores prácticas de validación y seguridad en el desarrollo.

- Optimizar la estructura del código siguiendo principios de modularidad.

## Product Backlog Actualizado

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-1 | Administrador | Gestionar usuarios y roles. | Controlar el acceso y garantizar la seguridad del sistema. | Alta. | 1 | Terminado |
| HU-2 | Administrador | Registrar y gestionar proveedores. | Administra correctamente las compras de cacao. | Alta. | 1 | Terminado |
| HU-3 | administrador | Registrar y gestionar clientes. | Administra adecuadamente las ventas. | Alta. | 1 | Terminado |
| HU-4 | Empleado | Registrar compras de cacao. | Mantener actualizado el inventario. | Alta. | 2 | Para Ser Iniciada |
| HU-5 | Empleado | Registrar ventas de cacao. | Controlar ingresos y validar disponibilidad de stock | Alta. | 2 | Para Ser Iniciada |
| HU-6 | Sistema | Actualizar automáticamente el inventario. | Mantener la consistencia y trazabilidad del stock | Alta. | 2 | Para Ser Iniciada |
| HU-7 | Gerente | Visualizar reportes del sistema | Analizar información para la toma de decisiones | Alta. | 3 | Para Ser Iniciada |

# Referencias