DOCUMENTACIÓN DE PRUEBAS

Sistema de Gestión ChocoTumac – Sprint 1

Versión 1.0.0-sprint1

Naisa Tech  |  Abril 2026

# 1. Introducción

Este documento registra la estrategia, los casos de prueba y los resultados obtenidos durante la fase de pruebas del Sprint 1 del sistema ChocoTumac. Todas las pruebas fueron ejecutadas manualmente por el equipo de desarrollo sobre el entorno WampServer con PHP 7.4+ y MySQL 5.7+.

Las pruebas siguen el patrón AAA (Arrange – Act – Assert): Preparar el estado inicial, ejecutar la acción y verificar el resultado esperado.

# 2. Entorno de Pruebas

| Componente | Detalle |
| --- | --- |
| Servidor web | WampServer 64 (Apache 2.4) |
| Lenguaje | PHP 7.4+ |
| Base de datos | MySQL 5.7+ administrado con DBeaver CE |
| Navegador | Google Chrome / Mozilla Firefox (última versión) |
| Sistema operativo | Windows 10 / 11 |
| URL de pruebas | http://localhost/choco_tumac/ |
| Fecha de ejecución | Abril 2026 |
| Ejecutado por | Equipo Naisa Tech |

# 3. Estrategia de Pruebas

| Tipo | Descripción | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| Funcionales manuales | Verificación de flujos de usuario contra criterios de aceptación de las HU | Navegador web |
| Validación de formularios | Verificación de que las validaciones frontend y backend funcionen correctamente | Navegador + PHP |
| Control de acceso | Verificación de restricciones por rol accediendo directamente a URLs protegidas | Barra de direcciones |
| Seguridad CSRF | Eliminación manual del token CSRF con herramientas de desarrollador del navegador | F12 DevTools |
| Caché y sesiones | Verificación de protección de rutas con botón atrás y acceso directo por URL | Navegador web |

# 4. Casos de Prueba – Patrón AAA

## 4.1 HU-01: Gestión de Usuarios y Roles

| ID | Nombre | Arrange | Act | Assert | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Login exitoso | Usuario admin@chocotumac.com registrado en BD | Ingresar credenciales correctas y hacer clic en Ingresar | Redirige al Dashboard y $_SESSION["user"] queda establecida | PASA ✅ |
| CP-02 | Login fallido con contraseña incorrecta | Usuario registrado en BD | Ingresar correo correcto y contraseña incorrecta | Muestra "Acceso denegado. Correo o contraseña incorrectos" | PASA ✅ |
| CP-03 | Contraseña débil al crear usuario | Sesión de administrador activa | Intentar crear usuario con contraseña "1234" | El campo se marca en rojo con mensaje de requisitos de seguridad | PASA ✅ |
| CP-04 | Correo duplicado al crear usuario | Usuario admin@chocotumac.com ya registrado | Intentar crear otro usuario con el mismo email | Muestra "Ya existe un usuario registrado con ese correo" | PASA ✅ |
| CP-05 | Empleado sin acceso a gestión de usuarios | Sesión de usuario con rol Empleado activa | Acceder directamente a la URL del controlador de usuarios | Redirige al dashboard con mensaje de error de permisos | PASA ✅ |
| CP-06 | Admin no puede eliminar otro admin | Dos administradores registrados, sesión del primero activa | Intentar eliminar al segundo administrador | Muestra "No puedes eliminar la cuenta de otro administrador" | PASA ✅ |
| CP-07 | Cambio de contraseña con contraseña actual incorrecta | Sesión de cualquier usuario activa | En Mi Perfil ingresar contraseña actual incorrecta | Muestra "La contraseña actual no es correcta" | PASA ✅ |
| CP-08 | Cerrar sesión y protección de rutas directas | Sesión activa de cualquier usuario | Cerrar sesión, usar botón atrás y acceder a URLs por copia directa | Sin sesión activa cualquier ruta protegida redirige al login | PASA ✅ (requirió corrección D-05) |

## 4.2 HU-02: Gestión de Proveedores

| ID | Nombre | Arrange | Act | Assert | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-09 | Registrar proveedor con datos completos | Sesión de admin o empleado activa | Completar todos los campos del formulario y hacer clic en Registrar | Mensaje verde "Proveedor registrado correctamente" y aparece en tabla | PASA ✅ |
| CP-10 | Registrar proveedor sin nombre | Sesión activa | Dejar campo nombre vacío e intentar enviar el formulario | El formulario no se envía y marca el campo nombre en rojo | PASA ✅ |
| CP-11 | Documento duplicado en proveedor | Proveedor con NIT ya registrado en BD | Intentar registrar otro proveedor con el mismo tipo y número de doc | Muestra "Ya existe un proveedor con ese tipo y número de documento" | PASA ✅ |
| CP-12 | Gerente solo lectura en proveedores | Sesión con rol Gerente activa | Acceder al módulo de proveedores | No aparece formulario de registro; se muestra badge "Solo lectura" | PASA ✅ |
| CP-13 | Empleado no puede eliminar proveedor | Sesión con rol Empleado activa | Acceder directamente a la URL de eliminación de un proveedor | Muestra "Solo el administrador puede eliminar proveedores" | PASA ✅ |
| CP-14 | Campo DV aparece solo para NIT | Formulario de registro de proveedor abierto | Seleccionar CC → verificar sin DV. Cambiar a NIT → verificar con DV | El campo Dígito de Verificación aparece y desaparece dinámicamente | PASA ✅ |

## 4.3 HU-03: Gestión de Clientes

| ID | Nombre | Arrange | Act | Assert | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-15 | Registrar cliente persona natural (CC) | Sesión de admin o empleado activa | Registrar cliente con tipo CC, número válido y nombre | Cliente aparece en tabla con badge gris CC junto al número | PASA ✅ |
| CP-16 | Registrar cliente empresa (NIT con DV) | Sesión activa | Seleccionar NIT, ingresar número 900111333 y DV 5 | Aparece en tabla como NIT 900111333-5 | PASA ✅ |
| CP-17 | Correo con formato inválido | Sesión activa | Ingresar correo sin formato válido (ej: estonoescorreo) | El sistema muestra "El formato del correo electrónico no es válido" | PASA ✅ |
| CP-18 | Editar cliente existente | Cliente registrado en BD, sesión activa | Hacer clic en Editar, modificar la ciudad y guardar | Muestra "Datos del cliente actualizados" y la tabla refleja el cambio | PASA ✅ |
| CP-19 | Tabla muestra todas las columnas | Al menos un cliente registrado en BD | Acceder al módulo de clientes y observar la tabla | La tabla muestra: #, Nombre, Identificación, Teléfono, Correo, Dirección, Ciudad, Dpto., Acciones | PASA ✅ |
| CP-20 | Protección CSRF | Sesión de admin activa, DevTools abierto (F12) | Eliminar el valor del campo csrf_token en el formulario y enviarlo | Muestra "Petición no válida. Recarga la página e intenta de nuevo" | PASA ✅ |

# 5. Resumen de Resultados

| Módulo | Total casos | Pasaron | Fallaron | % Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01: Usuarios y Roles | 8 | 8 | 0 | 100% |
| HU-02: Proveedores | 6 | 6 | 0 | 100% |
| HU-03: Clientes | 6 | 6 | 0 | 100% |
| TOTAL | 20 | 20 | 0 | 100% |

# 6. Defectos Encontrados y Corregidos

| ID | Descripción | Módulo | Causa raíz | Corrección aplicada | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Hash de contraseña en script SQL no era válido para PHP | Autenticación | Hash de ejemplo genérico no compatible con password_verify() | Se regeneró el hash con bcrypt usando Python crypt.mksalt con rounds=12 | Cerrado ✅ |
| D-02 | Tabla de clientes no mostraba la columna Dirección | Clientes | Columna ausente en thead y en las filas de datos de la vista | Se agregó la columna en encabezado y filas, se corrigió el colspan de 8 a 9 | Cerrado ✅ |
| D-03 | Tabla de proveedores no mostraba Correo, Dirección ni Departamento | Proveedores | Tres columnas no incluidas en la vista al momento del desarrollo inicial | Se agregaron las 3 columnas faltantes y se corrigió el colspan de 8 a 11 | Cerrado ✅ |
| D-04 | Script SQL fallaba en DBeaver por instrucción USE después de CREATE DATABASE | Base de datos | DBeaver no soporta instrucción USE dentro del mismo bloque de script | Se separó el script en pasos y se documentó el flujo correcto en DBeaver | Cerrado ✅ |
| D-05 | Vistas accesibles directamente por URL sin sesión activa | Seguridad / Sesiones | Las vistas no verificaban si fueron cargadas desde index.php; el navegador guardaba caché de páginas protegidas | Se implementó constante CHOCOTUMAC_APP para bloquear acceso directo y se agregaron headers Cache-Control, Pragma y Expires en todas las vistas protegidas | Cerrado ✅ |

# 7. Principios de Calidad Aplicados

| Principio | Evidencia en el código |
| --- | --- |
| Naming | Nombres en español claros y consistentes: $usuario, $cliente, $proveedor, obtenerPorId(), verificarCSRF(), puedeGestionar() |
| DRY | Los métodos validarCampos() y existeDoc() en los modelos centralizan la lógica de validación evitando repetición entre crear() y actualizar() |
| KISS | Cada método tiene una única responsabilidad clara y directa; no se usa sobreingeniería ni patrones innecesarios |
| SRP | Models: solo lógica de negocio y BD. Controllers: solo flujo HTTP y CSRF. Views: solo presentación HTML. Config: solo conexión PDO |
| Robustez | Validación en backend en cada controlador independientemente del frontend; CSRF verificado antes de cualquier procesamiento; PDO con sentencias preparadas; error_log() en lugar de die() |
| Control de complejidad | Métodos cortos con una sola responsabilidad; switch en el enrutador en lugar de cadenas if-elseif; helpers privados en modelos |

# 8. Cobertura de Criterios de Aceptación

| Historia de Usuario | Criterio de aceptación | Casos que lo cubren |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Login con email y contraseña, validación con password_verify | CP-01, CP-02 |
| HU-01 | Contraseñas encriptadas con bcrypt (cost=12) | CP-01, CP-03, CP-07 |
| HU-01 | CRUD completo de usuarios con validaciones | CP-03, CP-04, CP-06 |
| HU-01 | Control de acceso por roles en backend | CP-05, CP-08 |
| HU-01 | Protección de rutas sin sesión activa | CP-08 |
| HU-02 | Registrar proveedor con nombre, tipo doc y N° doc obligatorios | CP-09, CP-10 |
| HU-02 | Evitar registros duplicados por tipo + número de documento | CP-11 |
| HU-02 | Solo admin puede eliminar proveedores | CP-13 |
| HU-02 | Gerente con acceso de solo lectura | CP-12 |
| HU-02 | Campo DV visible únicamente para NIT | CP-14 |
| HU-03 | Registrar cliente con nombre, tipo doc y N° doc obligatorios | CP-15, CP-16, CP-10 |
| HU-03 | Soporte de tipos de documento: CC, NIT, CE, Pasaporte | CP-15, CP-16 |
| HU-03 | Validación de formato de correo electrónico | CP-17 |
| HU-03 | Editar información de clientes | CP-18 |
| HU-03 | Tabla con todas las columnas de datos | CP-19 |
| Seguridad | Protección CSRF en todos los formularios POST | CP-20 |