Choco-Tumac-Naisa-Tech Sistema de gestión de compras, ventas e inventario de cacao para la empresa chocolate tumaco Sprint 0

28 abril NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Creado por: Isaura Alexandra Banguera Ruiz Nathalia Mejia Buitrago

# Objetivo

Desarrollar un sistema web que permita automatizar la gestión de compras, ventas e inventario de cacao en la empresa Chocolate Tumaco, mejorando el control de la información comercial y facilitando la toma de decisiones mediante reportes del sistema, garantizando seguridad y control de acceso basado en roles.

# Listado de Funcionalidades

- Gestión de Usuarios y Seguridad.

- Registro de usuarios en el sistema.

- Autenticación e inicio de sesión.

- Gestión de roles de usuario.

- Cierre de sesión.

- Gestión de Proveedores.

- Registro de proveedores.

- Actualización de información de proveedores.

- Consulta de proveedores registrados

- Gestión de clientes.

- Registro de clientes.

- Actualización de información de clientes.

- Consulta de clientes registrados.

- Gestión de compras.

- Registro de compras de cacao.

- Asociación de proveedor.

- Registro de cantidad y precio.

- Actualización automática del inventario.

- Gestión de ventas.

- Registro de ventas de cacao.

- Asociación de cliente.

- Aplicación de descuentos.

- Actualización automática del inventario.

- Gestión de inventario.

- Registro de productos.

- Control de entradas y salidas de inventario.

- Visualización del stock disponible

- Reportes.

- Reporte de compras.

- Reporte de ventas.

- Reporte de inventario.

# Listado de Requisitos Funcionales

- El sistema debe permitir el registro y autenticación de usuarios.

- El sistema debe permitir gestionar roles de usuario para controlar el acceso al sistema.

- El sistema debe permitir registrar y actualizar clientes.

- El sistema debe permitir registrar y actualizar proveedores.

- El sistema debe permitir registrar compras de cacao.

- El sistema debe permitir registrar ventas de cacao.

- El sistema debe actualizar automáticamente el inventario al registrar compras o ventas.

- El sistema debe generar reportes de compras, ventas e inventario.

- El sistema debe permitir búsquedas de información mediante filtros.

# Diagrama de Módulos

# Definición de Roles

- Producto Owner:Isaura Alexandra Banguera Ruiz.

- Scrum Master:Nathalia Mejia Buitrago.

- Scrum Team:Isaura Alexandra Banguera Ruiz - Nathalia Mejia Buitrago.

- Diseño GUI:Isaura Alexandra Banguera Ruiz.

- Analista de software:Nathalia Mejia Buitrago.

- Analista comercial:Isaura Alexandra Banguera Ruiz.

- Tester:Nathalia Mejia Buitrago.

- Arquitecto de software:Isaura Alexandra Banguera Ruiz.

- Team lead:Nathalia Mejia Buitrago.

- Desarrolladores back end:Nathalia Mejia Buitrago - Isaura Alexandra Banguera Ruiz.

- Desarrolladores Front End:Nathalia Mejia Buitrago  - Isaura Alexandra Banguera Ruiz

# Lista de Historias de Usuario

| ID | Como… | Necesito… | Para… | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-1 | Administrador | Gestionar usuarios y roles | Garantizar seguridad y control de acceso al sistema. | - Crear, editar y eliminar usuarios. - Asignar roles con permisos específicos. - No permitir accesos sin autentificación. |
| HU-2 | Administrador | Registrar proveedores | Gestionar correctamente las compras de cacao | • Registrar nombre, contacto y dirección del proveedor. • Editar información de proveedores. • Eliminar proveedores. • Evitar registros duplicados. |
| HU-3 | Administrador | Registrar clientes. | Gestionar adecuadamente las ventas | • Registrar nombre, contacto y dirección del cliente. • Editar información de clientes. • Eliminar clientes. • Evitar registros duplicados |
| HU-2 | Administrador | Registrar proveedores | Gestionar correctamente las compras de cacao | • Registrar nombre, contacto y dirección del proveedor. • Editar información de proveedores. • Eliminar proveedores. • Evitar registros duplicados. |
| HU-3 | Administrador | Registrar clientes. | Gestionar adecuadamente las ventas | • Registrar nombre, contacto y dirección del cliente. • Editar información de clientes. • Eliminar clientes. • Evitar registros duplicados |
| HU-4 | Empleado administrativo | Registrar compras de cacao | Mantener actualizado el inventario | • Generar código de compra. • Registrar proveedor, producto, cantidad y precio. • Actualizar inventario automáticamente. • Guardar registro de compra |
| HU-5 | Empleado administrativo | Registrar ventas de cacao | Controlar ingresos y existencias | • Validar stock disponible. • Registrar cliente, producto y cantidad. • Aplicar descuentos. • Descontar inventario automáticamente. |
| HU-6 | sistema | Actualizar automáticamente el inventario. | Mantener la consistencia del stock. | • Aumentar inventario al registrar compras. • Disminuir inventario al registrar ventas. • Mostrar stock disponible actualizado |
| HU-7 | Gerente | Visualizar reportes del sistema | Analizar la información de compras y ventas | • Mostrar reporte de ventas. • Mostrar reporte de compras. • Mostrar reporte de inventario. • Filtrar información por fechas. |

# Product Backlog

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-1 | Administrador | Gestionar usuarios y roles. | Controlar el acceso y garantizar la seguridad del sistema. | Alta. | 1 | Para Ser Iniciada |
| HU-2 | Administrador | Registrar y actualizar proveedores. | Gestionar correctamente las compras de cacao. | Alta. | 1 | Para Ser Iniciada |
| HU-3 | administrador | Registrar y actualizar clientes. | Gestionar adecuadamente las ventas. | Alta. | 1 | Para Ser Iniciada |
| HU-4 | Empleado administrativo | Registrar compras de cacao. | Mantener actualizado el inventario. | Alta. | 2 | Para Ser Iniciada |
| HU-5 | Empleado administrativo | Registrar ventas de cacao. | Llevar el control de ingresos y existencias. | Alta. | 2 | Para Ser Iniciada |
| HU-6 | Sistema | Actualizar automáticamente el inventario. | Evitar inconsistencias en el stock. | Alta. | 2 | Para Ser Iniciada |
| HU-7 | Gerente | Visualizar reportes del sistema | Analizar la información de compras y ventas. | Alta. | 3 | Para Ser Iniciada |

# Programación de Sprint

| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha inicio y Fecha fin | Fecha inicio y Fecha fin | Fecha inicio y Fecha fin | Fecha inicio y Fecha fin |

# Referencias

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org. https://scrumguides.org

- Rubin, K. S. (2012). Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process. Addison-Wesley.

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). Software Engineering: A Practitioner’s Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

# Sprint 1

## Sprint Backlog

En la siguiente tabla se deben relacionar únicamente las HU de este sprint

| Id | Como un… |  | Necesito… |  | Para… |  | Prioridad |  | Sprint |  | Estado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-1 |  | Administrador |  | Gestionar usuarios y roles. |  | Controlar el acceso y garantizar la seguridad del sistema. |  | Alta. |  | 1 |  | Para Ser Iniciada |
| HU-2 |  | Administrador |  | Registrar y actualizar proveedores. |  | Gestionar correctamente las compras de cacao. |  | Alta. |  | 1 |  | Para Ser Iniciada |
| HU-3 |  | administrador |  | Registrar y actualizar clientes. |  | Gestionar adecuadamente las ventas. |  | Alta. |  | 1 |  | Para Ser Iniciada |

## Historias de Usuario

La siguiente tabla debe construirse para cada historia de usuario

HU-1: Gestión de usuarios y roles

| Código: | HU-1 | Prioridad: | Alta | Duración: | 3 Dias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Gestión de usuarios roles |  |  |  |  |
| Historia de usuario |  |  |  |  |  |
| Como: | Administrador |  |  |  |  |
| Necesito: | Gestionar usuarios y roles del sistema |  |  |  |  |
| Para: | Garantizar seguridad y control de acceso al sistema |  |  |  |  |
| Criterios de aceptación |  |  |  |  |  |
| Dado: | El administrador esta autenticando el sistema |  |  |  |  |
| Cuando: | Crea, edita o elimina usuarios y asigna roles con permisos especificos |  |  |  |  |
| Entonces: | El sistema registra los cambios, aplica los permisos y no permite accesos sin autenticacion |  |  |  |  |
| Maquetado |  |  |  |  |  |

HU-2:Registro y actualización  de proveedores

| Código: | HU-2 | Prioridad: | Alta | Duración: | 3 Dias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Registro y actualización de proveedores |  |  |  |  |
| Historia de usuario |  |  |  |  |  |
| Como: | Administrador |  |  |  |  |
| Necesito: | Registra y actualiza proveedores |  |  |  |  |
| Para: | Gestiona correctamente la compra de cacao |  |  |  |  |
| Criterios de aceptación |  |  |  |  |  |
| Dado: | El administrador accede al modulo de proveedores |  |  |  |  |
| Cuando: | Ingresa o edita el nombre, contacto y dirección del proveedor |  |  |  |  |
| Entonces: | El sistema guarda información sin duplicados y permite su consulta posterior |  |  |  |  |
| Maquetado |  |  |  |  |  |

HU-3:Registro y actualización de clientes

| Código: | HU-3 | Prioridad: | Alta | Duración: | 3 Dias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Registro y actualización de clientes |  |  |  |  |
| Historia de usuario |  |  |  |  |  |
| Como: | Administrador |  |  |  |  |
| Necesito: | Registra y actualiza clientes |  |  |  |  |
| Para: | Gestiona adecuadamente las ventas |  |  |  |  |
| Criterios de aceptación |  |  |  |  |  |
| Dado: | El administrador accede al modulo de clientes |  |  |  |  |
| Cuando: | Ingresa edita el nombre, contacto y dirección del cliente |  |  |  |  |
| Entonces: | El sistema guarda información sin duplicados y permite su consulta posterior |  |  |  |  |
| Maquetado |  |  |  |  |  |

## Diagrama de clases

## Diagrama de procesos

Incluir los diagramas de procesos que describen las historias de usuario registradas

## Incremento - Implementación de Historias de Usuario

Capturas de pantalla del software con las funcionalidades desarrolladas

## Sprint Review

### Debilidades

- Dificultades iniciales en la gestión de usuarios y roles

- Problemas al implementar validaciones para evitar duplicados

- Retrasos en el desarrollo de algunos módulos

- Falta de experiencia en diseño de bases de datos

### Comunicación limitada en algunos momentos del equipo

Fortalezas

- Buena organización de las historias de usuario

- Implementación correcta de los módulos principales (usuarios, proveedores y clientes)

- Trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo

- Capacidad para resolver errores durante el desarrollo

- Cumplimiento de los objetivos principales del sprint

### Oportunidades de mejora

- Mejorar la planificación del tiempo para evitar retrasos

- Implementar más pruebas antes de finalizar cada funcionalidad

- Fortalecer conocimientos técnicos (backend y base de datos)

- Mejorar la validación de datos en el sistema

- Documentar mejor cada módulo desarrollado

## Product Backlog Actualizado

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-1 | Administrador | Gestionar usuarios y roles. | Controlar el acceso y garantizar la seguridad del sistema. | Alta. | 1 | completada |
| HU-2 | Administrador | Registrar y actualizar proveedores. | Gestionar correctamente las compras de cacao. | Alta. | 1 | completada |
| HU-3 | administrador | Registrar y actualizar clientes. | Gestionar adecuadamente las ventas. | Alta. | 1 | completada |
| HU-4 | Empleado administrativo | Registrar compras de cacao. | Mantener actualizado el inventario. | Alta. | 2 | Para Ser Iniciada |
| HU-5 | Empleado administrativo | Registrar ventas de cacao. | Llevar el control de ingresos y existencias. | Alta. | 2 | Para Ser Iniciada |
| HU-6 | Sistema | Actualizar automáticamente el inventario. | Evitar inconsistencias en el stock. | Alta. | 2 | Para Ser Iniciada |
| HU-7 | Gerente | Visualizar reportes del sistema | Analizar la información de compras y ventas. | Alta. | 3 | Para Ser Iniciada |

# Sprint 2

## Sprint Backlog

En la siguiente tabla se deben relacionar únicamente las HU de este sprint

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-4 | Empleado administrativo | Registrar compras de cacao. | Mantener actualizado el inventario. | Alta. | 2 | Para Ser Iniciada |
| HU-5 | Empleado administrativo | Registrar ventas de cacao. | Llevar el control de ingresos y existencias. | Alta. | 2 | Para Ser Iniciada |
| HU-6 | Sistema | Actualizar automáticamente el inventario. | Evitar inconsistencias en el stock. | Alta. | 2 | Para Ser Iniciada |

## Historias de Usuario

La siguiente tabla debe construirse para cada historia de usuario

HU-4: Registro de compa de cacao

| Código: | HU-4 | Prioridad: | Alta | Duración: | 3 dias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Registro de compra de cacao |  |  |  |  |
| Historia de usuario |  |  |  |  |  |
| Como: | Empleado administrativo |  |  |  |  |
| Necesito: | Registrar compra de cacao en el sistema |  |  |  |  |
| Para: | Mantener actualizado el inventario y llevar control de adquisiciones |  |  |  |  |
| Criterios de aceptación |  |  |  |  |  |
| Dado: | El empleado esta autenticado y accede al modulo de compras |  |  |  |  |
| Cuando: | Selecciona un proveedor, ingresa el producto, la cantidad y el precio de la compra |  |  |  |  |
| Entonces: | El sistema genera un código de compra, guarda el registro y actualiza automáticamente el inventario aumentado el stock disponible |  |  |  |  |
| Maquetado |  |  |  |  |  |

HU-5: Registro de ventas de cacao

| Código: | HU-5 | Prioridad: | Alta | Duración: | 3 Dias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Registro de ventas de cacao |  |  |  |  |
| Historia de usuario |  |  |  |  |  |
| Como: | Empleado administrativo |  |  |  |  |
| Necesito: | Registrar ventas de cacao en el sistema |  |  |  |  |
| Para: | Controlar los ingresos y las existencias disponibles |  |  |  |  |
| Criterios de aceptación |  |  |  |  |  |
| Dado: | El empleado esta autenticado y accede al modulo de ventas |  |  |  |  |
| Cuando: | Selecciona un cliente, el producto y la cantidad a vender y aplica descuentos si corresponde |  |  |  |  |
| Entonces: | El sistema valida el stock disponible, registra la venta, aplica el descuento y descuenta automáticamente la cantidad del inventario |  |  |  |  |
| Maquetado |  |  |  |  |  |

HU-6: Actualización automática del inventario

| Código: | HU-6 | Prioridad: | Alta | Duración: | 3 Dias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Actualización automática del inventario |  |  |  |  |
| Historia de usuario |  |  |  |  |  |
| Como: | Sistema |  |  |  |  |
| Necesito: | Actualiza automáticamente el inventario al registrar compras o ventas |  |  |  |  |
| Para: | Mantener la consistencia del stock y enviar inconsistencias en las existencias |  |  |  |  |
| Criterios de aceptación |  |  |  |  |  |
| Dado: | Se ha registrado una compra o una venta de cacao en el sistema |  |  |  |  |
| Cuando: | El sistema procesa el registro de la transacción |  |  |  |  |
| Entonces: | El inventario se actualiza automáticamente: aumenta al registrar compras, disminuya al registrar ventas y muestra el stock disponible actualizado en el tiempo real |  |  |  |  |
| Maquetado |  |  |  |  |  |

## Diagrama de clases

## Diagrama de procesos

Incluir los diagramas de procesos que describen las historias de usuario registradas

## Incremento - Implementación de Historias de Usuario

Capturas de pantalla del software con las funcionalidades desarrolladas

## Sprint Review

### Debilidades

- Dificultades en la lógica de actualización automática del inventario

- Errores iniciales en la validación del stock

- Retrasos en la integración entre compras, ventas e inventario

- Falta de experiencia en procesos transaccionales

### Fortalezas

- Implementación funcional del registro de compras y ventas

- Integración correcta con el inventario

- Trabajo colaborativo del equipo

- Capacidad de resolver errores durante el desarrollo

- Cumplimiento de los objetivos del sprint

### Oportunidades de mejora

- Mejorar la validación del stock en tiempo real

- Optimizar el rendimiento del sistema

- Implementar más pruebas antes de liberar funcionalidades

- Mejorar la estructura del código

- Agregar reportes básicos del inventario

## Product Backlog Actualizado

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-1 | Administrador | Gestionar usuarios y roles. | Controlar el acceso y garantizar la seguridad del sistema. | Alta. | 1 | completada |
| HU-2 | Administrador | Registrar y actualizar proveedores. | Gestionar correctamente las compras de cacao. | Alta. | 1 | completada |
| HU-3 | administrador | Registrar y actualizar clientes. | Gestionar adecuadamente las ventas. | Alta. | 1 | completada |
| HU-4 | Empleado administrativo | Registrar compras de cacao. | Mantener actualizado el inventario. | Alta. | 2 | completada |
| HU-5 | Empleado administrativo | Registrar ventas de cacao. | Llevar el control de ingresos y existencias. | Alta. | 2 | completada |
| HU-6 | Sistema | Actualizar automáticamente el inventario. | Evitar inconsistencias en el stock. | Alta. | 2 | completada |
| HU-7 | Gerente | Visualizar reportes del sistema | Analizar la información de compras y ventas. | Alta. | 3 | Para Ser Iniciada |

# Sprint 3

## Sprint Backlog

En la siguiente tabla se deben relacionar únicamente las HU de este sprint

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-7 | Gerente | Visualizar reportes del sistema | Analizar la información de compras y ventas. | Alta. | 3 | Para Ser Iniciada |

## Historias de Usuario

La siguiente tabla debe construirse para cada historia de usuario

HU-7: Visualización de reportes del sistema

| Código: | HU-7 | Prioridad: | Alta | Duración: | 4 Dias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título: | Visualización de reportes del sistema |  |  |  |  |
| Historia de usuario |  |  |  |  |  |
| Como: | Gerente |  |  |  |  |
| Necesito: | Visualizar reportes del sistema de compras, ventas e inventario |  |  |  |  |
| Para: | Analizar la información comercial y apoyar la toma de decisiones estratégicas |  |  |  |  |
| Criterios de aceptación |  |  |  |  |  |
| Dado: | El gerente esta autenticado en el sistema y accede al modulo de reportes |  |  |  |  |
| Cuando: | Selecciona el tipo de reporte (compras, ventas o inventario) y aplica filtros por fecha u otro criterio |  |  |  |  |
| Entonces: | El sistema muestra el reporte solicitado con la información consolidada, permite filtrar por fechas y presenta los datos de forma clara y organizada |  |  |  |  |
| Maquetado |  |  |  |  |  |

## Diagrama de clases

## Diagrama de procesos

Incluir los diagramas de procesos que describen las historias de usuario registradas

## Incremento - Implementación de Historias de Usuario

Capturas de pantalla del software con las funcionalidades desarrolladas

## Sprint Review

### Debilidades

- Dificultad en la generación de reportes dinámicos

- Problemas al aplicar filtros correctamente

- Retrasos en la integración de datos (compras, ventas, inventario)

- Falta de experiencia en visualización de datos

### Fortalezas

- Buena estructuración de la historia de usuario

- Implementación clara del módulo de reportes

- Trabajo en equipo para integrar la información

- Capacidad de análisis de datos básicos

### Oportunidades de mejora

- Mejorar la visualización (gráficos más claros)

- Optimizar consultas a la base de datos

- Implementar reportes más detallados

- Agregar exportación (PDF o Excel)

- Mejorar tiempos de respuesta del sistema

## Product Backlog Actualizado

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-1 | Administrador | Gestionar usuarios y roles. | Controlar el acceso y garantizar la seguridad del sistema. | Alta. | 1 | completada |
| HU-2 | Administrador | Registrar y actualizar proveedores. | Gestionar correctamente las compras de cacao. | Alta. | 1 | completada |
| HU-3 | administrador | Registrar y actualizar clientes. | Gestionar adecuadamente las ventas. | Alta. | 1 | completada |
| HU-4 | Empleado administrativo | Registrar compras de cacao. | Mantener actualizado el inventario. | Alta. | 2 | completada |
| HU-5 | Empleado administrativo | Registrar ventas de cacao. | Llevar el control de ingresos y existencias. | Alta. | 2 | completada |
| HU-6 | Sistema | Actualizar automáticamente el inventario. | Evitar inconsistencias en el stock. | Alta. | 2 | completada |
| HU-7 | Gerente | Visualizar reportes del sistema | Analizar la información de compras y ventas. | Alta. | 3 | Completada |

# Referencias